1. Lý do chọn Agile

- Thách thức của Waterfall: Khi GreenMart chuyển sang bán hàng đa kênh, nhu cầu thị trường và trải nghiệm người dùng thay đổi liên tục. Nếu dùng Waterfall, yêu cầu bị chốt cứng từ đầu, khách hàng chỉ thấy sản phẩm ở cuối dự án. Khi phát hiện sai lệch hoặc phát sinh nhu cầu mới, chi phí sửa chữa (rework) rất lớn và trễ tiến độ.

- Giải pháp từ Agile: Agile chia nhỏ quá trình phát triển thành từng chu kỳ ngắn (Sprint). Đội dự án liên tục giao các phần phần mềm chạy được (Increment), nhận phản hồi từ GreenMart sớm để điều chỉnh kịp thời, giúp giảm rủi ro và tăng khả năng thích ứng.

- Kết luận: Dự án GreenMart có độ biến động yêu cầu cao, việc chọn Agile/Scrum giúp đảm bảo hệ thống phản ánh đúng thực tế kinh doanh đa kênh của khách hàng và tối ưu giá trị đầu tư.

2. Nguyên tắc làm việc theo 4 giá trị Agile

| Thói quen cũ của đội | Giá trị Agile bị đi ngược | Cách làm mới đề xuất (Phù hợp Agile) |
| --- | --- | --- |
| Chỉ trao đổi qua bình luận phần mềm, hầu như không họp trực tiếp. | Cá nhân và sự tương tác hơn là quy trình và công cụ | Tổ chức trao đổi trực tiếp/online hàng ngày (Daily Scrum) và ưu tiên thảo luận nhanh để giải quyết vướng mắc thay vì chỉ nhắn tin. |
| Viết tài liệu đặc tả rất chi tiết, chỉ demo 1 lần ở cuối dự án. | Phần mềm chạy tốt hơn là tài liệu đầy đủ | Tập trung hoàn thành sản phẩm có thể chạy được sau mỗi Sprint; demo sản phẩm liên tục cho khách hàng xem và góp ý (Sprint Review). |
| Bắt chờ 2 tuần phê duyệt và tính phí mỗi khi khách đổi yêu cầu. | Cộng tác với khách hàng hơn là thương lượng hợp đồng | Làm việc chặt chẽ với Product Owner đại diện khách hàng để thảo luận, làm rõ và điều chỉnh yêu cầu trực tiếp trong quá trình tinh chỉnh Product Backlog. |
| Thực tế khác kế hoạch nhưng vẫn làm đúng theo kế hoạch cũ. | Phản ứng với sự thay đổi hơn là đi theo một kế hoạch | Định kỳ kiểm tra và điều chỉnh kế hoạch ở mỗi Sprint Planning; ưu tiên tiếp nhận các thay đổi có giá trị cao cho doanh nghiệp. |

3. Khung Scrum (Scrum Framework)

- Độ dài Sprint cố định: 2 tuần / Sprint. (Tổng cộng 6 tuần đầu sẽ gồm 3 Sprints).

- Lý do chọn độ dài 2 tuần:

  - Minh bạch (Transparency): Thời gian 2 tuần đủ ngắn để công việc, tiến độ và vấn đề phát sinh hiển thị rõ ràng trên Scrum Board.

  - Thanh tra (Inspection): Cứ sau 2 tuần, nhóm và khách hàng lại đánh giá phần mềm hoàn thành để phát hiện sớm các điểm lệch so với mong đợi.

  - Thích nghi (Adaptation): Giúp nhóm điều chỉnh kế hoạch Sprint tiếp theo nhanh chóng mà không gây lãng phí công sức quá nhiều nếu có thay đổi từ phía GreenMart.

- Lý do chọn Scrum thay vì Waterfall: Scrum cung cấp nhịp độ làm việc cố định (timebox), phân định rõ trách nhiệm và giúp đội ngũ bàn giao sản phẩm cải tiến liên tục thay vì rủi ro "dồn tích" đến cuối dự án.

4. Phân vai Scrum Team

4.1. Phân bổ vai trò

- Product Owner (PO): Long (hoặc Hoa - tùy theo chuyên môn kinh doanh/nghiệp vụ; giả định Long đóng vai trò PO quản lý yêu cầu sản phẩm).

- Scrum Master (SM): Hoa (đảm bảo nhóm vận hành đúng khung Scrum, loại bỏ rào cản).

- Development Team (Đội phát triển): An, Bình, Chi (Developers) và Dung (Tester).

4.2. Quyền hạn và giới hạn quyết định

| Vai trò | Được quyết định | Không được quyết định |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (Long) | • Thứ tự ưu tiên các mục trong Product Backlog. • Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria) cho tính năng. • Quyết định chấp nhận hay từ chối Increment. | • Cách thức kĩ thuật để triển khai công việc. • Ước lượng dung lượng công việc (Story Points) của nhóm Dev. • Thay đổi phạm vi Sprint đang diễn ra mà không thảo luận. |
| Scrum Master (Hoa) | • Cách thức tổ chức các sự kiện Scrum. • Quy trình làm việc và tối ưu hóa hiệu suất của đội. • Cách thức giải quyết rào cản/trở ngại của nhóm. | • Sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của Product Backlog. • Ép buộc nhóm Dev nhận thêm công việc vào Sprint. • Đánh giá kĩ thuật sản phẩm thay cho PO. |
| Development Team (An, Bình, Chi, Dung) | • Cách thức kỹ thuật để chuyển Backlog thành Increment. • Ước lượng khối lượng công việc. • Khả năng nhận bao nhiêu việc vào Sprint Backlog. | • Thay đổi thứ tự ưu tiên kinh doanh trên Product Backlog. • Đơn phương thay đổi yêu cầu/mục tiêu sản phẩm mà không có sự đồng ý của PO. |

5. Artifacts & Lịch sự kiện

5.1. Product Backlog (Tối thiểu 6 hạng mục, sắp xếp theo ưu tiên)

| Thứ tự | Hạng mục công việc (User Story / Task) | Đơn vị ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Tìm kiếm] Tìm kiếm sản phẩm theo tên và danh mục trên hệ thống đa kênh | Cao (Sprint 1) |
| 2 | [Giỏ hàng] Thêm/sửa/xóa sản phẩm trong giỏ hàng online | Cao (Sprint 1) |
| 3 | [Thanh toán] Thanh toán đơn hàng qua VNPAY / Ví điện tử | Cao (Sprint 1) |
| 4 | [Đặt hàng] Xác nhận đơn hàng và gửi SMS/Email cho khách | Trung bình |
| 5 | [Đồng bộ] Đồng bộ tồn kho giữa 30 siêu thị thực tế và kho online | Trung bình |
| 6 | [Báo cáo] Xem báo cáo doanh thu bán hàng đa kênh theo ngày/tuần | Thấp |

5.2. Sprint 1 Plan

- Mục tiêu Sprint 1 (Sprint Goal): Khách hàng có thể tìm kiếm sản phẩm và thực hiện luồng đặt hàng - thanh toán cơ bản trên kênh online.

- Sprint Backlog (Dành cho Sprint 1):

  - Xây dựng giao diện và API Tìm kiếm sản phẩm theo tên/danh mục.

  - Phát triển tính năng Giỏ hàng (Thêm, điều chỉnh số lượng).

  - Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến cho đơn hàng.

  - Viết test case và kiểm thử tự động cho luồng Tìm kiếm - Thanh toán.

- Increment mong đợi cuối Sprint 1: Một phiên bản phần mềm chạy được trên môi trường Staging, cho phép người dùng tìm kiếm sản phẩm, đưa vào giỏ và thanh toán thành công đơn hàng thử nghiệm.

5.3. Lịch 5 sự kiện trong 1 Sprint (Lặp lại trong 2 tuần)

- Sprint Planning (Lập kế hoạch Sprint):

  - Thời điểm: Đầu Sprint (Sáng Thứ Hai tuần 1 - tầm 2-4 tiếng).

  - Mục đích: Xác định Mục tiêu Sprint và chọn các công việc từ Product Backlog đưa vào Sprint Backlog.

- Daily Scrum (Họp hằng ngày):

  - Thời điểm: Mỗi sáng (15 phút, từ Thứ 2 đến Thứ 6).

  - Mục đích: Đồng bộ công việc (Đã làm gì? Sẽ làm gì? Có khó khăn gì?) và phát hiện rào cản kịp thời.

- Backlog Refinement (Tinh chỉnh Backlog):

  - Thời điểm: Giữa Sprint (Thường vào giữa tuần 2 - khoảng 1-2 tiếng).

  - Mục đích: Làm rõ yêu cầu, chia nhỏ và ước lượng các mục Product Backlog cho các Sprint tiếp theo.

- Sprint Review (Sơ kết Sprint):

  - Thời điểm: Cuối Sprint (Chiều Thứ Sáu tuần 2 - khoảng 1-2 tiếng).

  - Mục đích: Demo phần Increments đạt tiêu chuẩn "Done" cho PO và đại diện GreenMart xem để nhận phản hồi.

- Sprint Retrospective (Cải tiến Sprint):

  - Thời điểm: Ngay sau Sprint Review (Chiều Thứ Sáu tuần 2 - khoảng 1 tiếng).

  - Mục đích: Nhìn lại quá trình làm việc, xác định điểm làm tốt, điểm chưa tốt và đề xuất hành động cải tiến cho Sprint sau.

6. Xử lý tình huống thay đổi

- Tình huống 1: Khách GreenMart muốn đổi ưu tiên giữa Sprint (muốn làm tính năng đặt hàng online trước)

  - Cách xử lý:

    - PO (Long) tiếp nhận yêu cầu từ GreenMart và làm rõ giá trị kinh doanh của thay đổi này.

    - Nguyên tắc Scrum: Phạm vi Sprint hiện tại đã được chốt và không thay đổi để tránh làm gián đoạn nhịp làm việc của đội Dev.

    - PO đưa tính năng đặt hàng online lên vị trí ưu tiên hàng đầu trong Product Backlog.

    - Yêu cầu này sẽ được đưa vào làm ngay trong Sprint Planning của Sprint 2 kế tiếp. (Trường hợp cực kỳ khẩn cấp đe dọa trực tiếp Mục tiêu Sprint 1, PO mới có quyền hủy Sprint 1 để lập kế hoạch lại, nhưng việc này rất hạn chế).

- Tình huống 2: Đến buổi Sprint Review, một tính năng vẫn chưa hoàn thành (Chưa đạt Definition of Done - DoD)

  - Cách xử lý:

    - Tôn trọng sự Minh bạch: Đội không demo tính năng chưa dán nhãn "Done" cho khách hàng GreenMart và không tính tính năng này vào phần Increment bàn giao.

    - Thông báo thẳng thắn: Trong buổi Review, giải thích rõ trạng thái tính năng chưa hoàn thành và lý do gặp vướng mắc (kỹ thuật, thời gian...).

    - Đưa trở lại Backlog: Chuyển tính năng chưa xong quay lại Product Backlog. PO sẽ đánh giá và quyết định có ưu tiên đưa nó vào Sprint tiếp theo hay không.

    - Rút kinh nghiệm: Trong buổi Sprint Retrospective ngay sau đó, cả đội cùng phân tích nguyên nhân (ước lượng sai, phát sinh lỗi...) để đưa ra giải pháp khắc phục cho các Sprint sau.